УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №679

| Від 10.01.2023р. | 29 сесії | 8 скликання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради

від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки у новій редакції»

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми», «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2022р. №1239 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022р. №252», у зв’язку із збільшенням обсягів робіт та потреби в призначеннях на поточний 2023 рік, -

міська рада ВИРІШИЛА:

- Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції», а саме:

–  додатки 1, 2 , 3 до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки викласти у новій редакції згідно з додатками, що додаються.

- Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 27.10.2022 року №378 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції».

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О. та на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Трейбич Е.А.).

Міський голова                                           Геннадій ГЛУХМАНЮК

Додаток 1

до рішення 29 сесії

міської ради 8 скликання

від 10.01.2023 року №679

Додаток 1

до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської  міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

(нова редакція)

тис. грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання заходів Програми | Всього витрат на виконання Програми | у тому числі по роках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022р. | 2023р. | 2024р. |
| Державний бюджет | 91349,05 | 0,00 | 0,00 | 91349,05 |
| Місцевий бюджет | 309591,20 | 22240,97 | 155040,64 | 132309,59 |
| Інші джерела | 39489,47 | 36504,16 | 0,00 | 2985,31 |
| Всього: | 440429,72 | 58745,13 | 155040,64 | 226643,95 |

Секретар міської ради                                               Тетяна БОРИСОВА

Додаток 2

до рішення 29 сесії

міської ради 8 скликання

від 10.01.2023 року №679

Додаток 2

до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

(нова редакція)

| № з/п | Найменування об’єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Найменування головного розпорядника бюджетних коштів та замовника будівельних робіт | Показники об'єкта у відповідних одиницях | Загальна вартість будівництва, тис.грн. | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування по рокам, тис.грн. |  |  | Очікуваний результат (введення в експлуатацію) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022р. | 2023р. | 2024р. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дошкільного навчального закладу №2 «Гармонія» по вулиці Ставиській, 67 та до багатоквартирного житлового будинку №6 по вулиці Грецькій в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 831 м2 | 1862,27 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1862,27 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Реконструкція території загального користування (скверу) навпроти багатоквартирного житлового будинку №287 по проспекту Незалежності в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1300 м2 | 3487,24 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2789,79 | 697,45 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Реконструкція території загального користування (скверу) навпроти багатоквартирного житлового будинку №2 на площі Чорновола в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 800 м2 | 1712,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 50,00 | 1662,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт благоустрою навпроти будинку №65 по вул. Ставиській в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 999,42 м2 | 1473,13 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,42 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1473,13 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №63, №65 по вулиці Ставиській в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1750 м2 | 3535,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 3535,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №2, №4 по вулиці Грецькій в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 910 м2 | 1838,20 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 1838,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Полтавській, (від буд. №23 до буд.91) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2720 м2 | 5494,40 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2720 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 5494,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по проспекту Героїв, (від буд. №2 до буд. №70 та від буд. №1 до буд. №37) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 3500 м2 | 7070,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 7070,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. | Капітальний ремонт під’їзних шляхів до багатоквартирних житлових будинків №299, №301, №303, №305, №307, №293, №295 по проспекту Незалежності в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 5280 м2 | 10665,60 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5280 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 10665,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10. | Капітальний ремонт прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №299, №301, №303, №305, №307, №293, №295 по проспекту Незалежності в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 3690 м2 | 7453,80 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3690 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 7453,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11. | Капітальний ремонт під’їзних шляхів до багатоквартирних житлових будинків №275, №277, №279, №283, №285, №287, №289 по проспекту Незалежності в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 3397 м2 | 6861,94 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3397 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 6861,94 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. | Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №275, №277, №279, №283, №285, №287, №289 по проспекту Незалежності в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 4215 м2 | 8514,30 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4215 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 8514,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Дністровській (від проспекту Незалежності, 128 "п" до багатоквартирного житлового будинку буд. №62) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 9175 м2 | 18533,50 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9175 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 18533,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14. | Капітальний ремонт дорожнього покриття під'їздних шляхів до багатоквартирних житлових будинків №8, №10, №12, №14, №16, №18 по вулиці Дністровській в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 4200 м2 | 8484,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 8484,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. | Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №8, №10, №12, №14, №16, №18 по вулиці Дністровській в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2970 м2 | 5999,40 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2970 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 5999,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16. | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення та тротуарного покриття вулично-дорожньої мережі по вулиці Вокзальній (від буд. №11б до проспекту Героїв) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 15 опор вул. осв. / 1053 м2 | 3757,50 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 опор / 1053 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 460,60 | 3296,90 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 8 Березня (від буд. №2 до вул. Шолом Алейхема) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,320 км/3150 м2 | 7300,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,320 км/3150 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 6930,00 | 370,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шолом Алейхема в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,180 км/810 м2 | 2100,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,180 км/810 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1782,00 | 318,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19. | Капітальний ремонт дорожнього покриття на території міського кладовища (від центральних воріт до ПК 0+200) в с. Сонячне м. Могилева-Подільського у Вінницькій області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,2 км/640 м2 | 1120,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2 км/640 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 848,00 | 272,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20. | Капітальний ремонт благоустрою території загального користування навпроти буд .№301 по проспекту Незалежності в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2340 м2 | 5265,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2340 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 5265,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по проспекту Незалежності (від буд. №76 до вулиці Острівської) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 6440 м2 | 13846,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6440 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 13846,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22. | Капітальний ремонт тротуарного покриття (від І-го провулку Коцюбинського до буд. №287) по проспекту Незалежності в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 4760 м2 | 10234,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4760 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 10234,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23. | Капітальний ремонт організації дорожнього руху на перехресті вулиць Стависька-Ринкова в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | влаштування пішохідних переходів і світлофорів (4 світлофори) | 2000,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | влаштування пішохідних переходів і світлофорів (4 світлофори) |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24. | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на пішохідних переходах в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 52 пішохідних переходи | 5353,83 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 пішохідних переходи |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 5353,83 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Будівельників в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,5 км/896 м2 | 968,52 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 км/896 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 50,00 | 918,52 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ігоря Римара та Сергія Ковриги в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,02 км/5100 м2 | 6757,51 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 км/5100 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 6757,51 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. М. Гудзія (Строкача) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,637 км/2990 м2 | 3961,75 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,637 км/2990 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 3961,75 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 28. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Полтавському в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,36 км/2325 м2 | 3080,63 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 км/2325 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 3080,63 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 29. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Б. Хмельницького в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,42 км/1840 м2 | 2580,23 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 км/1840 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2580,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 30. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Текстильній в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,321 км/1500 м2 | 2456,70 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,321 км/1500 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2456,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Грушевського в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,556 км | 6126,75 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,556 км |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 5207,74 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 919,01 |  |  |
| 32. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Фізкультурній в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,556 км | 2189,25 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,556 км |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 1860,86 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 328,39 |  |  |
| 33. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Старицького в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,585 км | 2545,30 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,585 км |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 1957,92 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 587,38 |  |  |
| 34. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка (від буд. №1 до буд. №207) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,607 км | 3107,08 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,607 км |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 2390,06 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 717,02 |  |  |
| 35. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Шевченка (від буд. №1 до буд. №64) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,367 км | 1878,58 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,367 км |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 1445,06 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 433,52 |  |  |
| 36. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Острівській (від буд. №56 до ПК11+00) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,2 км/12952 м2 | 20000,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 км/12952 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 37. | Реконструкція вулично-дорожньої мережі на Соборній площі (від вул. Стависької до буд. №2) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 5038 м2 | 8839,16 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 6187,41 | 5038 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 2651,75 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 38. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Ставиській (від буд. №22 до буд. №38) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 5412 м2 | 10261,38 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 7182,97 | 5412 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 3078,41 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 39. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. І. Франка в м. Могилеві –Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,448 км/5562 м2 | 20085,48 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 13842,69 | 0,448 км/5562 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 814,28 | 5428,51 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 40. | Капітальний ремонт вулично -дорожньої мережі по вулиці Полтавській в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,553 км/17352 м2 | 33871,09 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 28460,42 | 1,553 км/17352 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 388,25 | 2511,21 | 2511,21 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 41. | Реконструкція вулично -дорожньої мережі по вулиці Грецькій (від вулиці Полтавській до буд. №3) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,441 км/ 6700 м2 | 16750,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 14144,00 | 0,441 км/ 6700 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 110,00 | 1248,00 | 1248,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 42. | Капітальний ремонт вулично дорожньої мережі по вулиці Шаргородській в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2,34 км/20489 м2 | 74651,56 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 21531,56 | 2,34 км/20489 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 560,00 | 560,00 | 52000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 43. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці В. Стуса в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,673 км/4374 м2 | 5913,66 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,673 км/4374 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 5913,66 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 44. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградній в с. Серебрії, Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,7 км/2450 м2 | 2535,76 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 км/2450 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 1267,88 | 1267,88 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 45. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Серебрії, Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,9 км/6650 м2 | 6882,76 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,9 км/6650 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 3441,38 | 3441,38 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 46. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Подільській в с. Серебрії, Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,96 км/3360 м2 | 3477,60 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 км/3360 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 1738,80 | 1738,80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 47. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Космонавтів в с. Немії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,125 км/550 м2 | 563,75 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,125 км/550 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 563,75 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 48. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Залізничній в с. Немії, Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,3 км/1150 м2 | 1178,75 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 км/1150 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 1178,75 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 49. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Комсомольській в с. Немії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,24 км/1260 м2 | 1304,10 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 км/1260 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 1304,10 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 50. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Нижній Зарічній в с. Карпівці Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2,2 км/7700 м2 | 12320 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,2 км/7700 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 12320,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 51. | Капітальний ремонт благоустрою території загального користування біля міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський-Отач" по вулиці Грецькій та площі Соборній в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1800 м2 | 5677,11 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 5677,11 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 52. | Капітальний ремонт мереж вуличного (зовнішнього) освітлення по вулиці Ставиській (від буд. №42 до вулиці Грецької) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 40 св. точок | 3000,00 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 св. точок |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 53. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Ставиській (від буд. №42 до вулиці Грецької) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 3330 м2 | 7170,80 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3330 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 7170,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 54. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ставиській (від буд. №42 до вулиці Грецької) в м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 9620 м2 | 26333,36 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9620 м2 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 26333,36 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Разом: |  |  |  | 440 429,72 |  | 58 745,13 | 155 040,64 | 226 643,95 |  |  |

Секретар міської ради  									Тетяна БОРИСОВА

Додаток 3

до рішення 29 сесії

міської ради 8 скликання

від 10.01.2023 року №679

Додаток 3

до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції

ПАСПОРТ

програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної   громади на 2022-2024 роки

у новій редакції

|  |  | Ініціатор розроблення Програми |  |  | Могилів-Подільська міська рада |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативно-правові документи |  |  | Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги», «Про транспорт», «Про дорожній рух» |  |  |  |
|  |  | Розробник Програми |  |  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради |  |  |  |
|  |  | Відповідальні виконавці Програми |  |  | Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради |  |  |  |
|  |  | Учасники Програми |  |  | Могилів-Подільська міська рада, управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, органи державної влади та інші суб’єкти господарської діяльності |  |  |  |
|  |  | Термін реалізації Програми |  |  | 2022-2024 роки |  |  |  |
|  |  | Джерела фінансування |  |  | Державний, обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн) |  |  | 440429,72 |  |  |  |
| 8.1. |  | у тому числі по роках, (тис. грн): |  |  |  |  |  |  |
|  | Роки |  | Усього | Державний бюджет |  | Місцевий бюджет | Інші джерела |  |
|  | 2022 |  | 58745,13 | 0,00 |  | 22240,97 | 36504,16 |  |
|  | 2023 |  | 155040,64 | 0,00 |  | 155040,64 | 0,00 |  |
|  | 2024 |  | 226643,95 | 91349,05 |  | 132309,59 | 2985,31 |  |
|  | Усього: |  | 440429,72 | 91349,05 |  | 309591,20 | 39489,47 |  |

9. Очікувані результати виконання:

Програма спрямована на створення сприятливих умов проживання населення та підвищення її життєвого рівня.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі

маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом

проведення на них ремонтних робіт;

- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього

руху;

- покращення експлуатаційного стану доріг та вулиць в населених пунктах

громади;

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що

виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та

технологій;

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

- удосконалення системи управління автомобільними дорогами;

- залучення інших джерел фінансування на будівництво та капітальний

ремонт та реконструкцію автомобільних доріг.

10. Контроль за виконанням:

Програма є інструментом планування і координації дій її учасників.

Щорічно, в першому кварталі року, наступному за звітним, інформація про хід реалізації Програми заслуховується на черговій сесії міської ради.

Секретар міської ради  			             	Тетяна БОРИСОВА