

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**РІШЕННЯ №1086**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Від 08 липня 2024 року  |  44 сесії |  8 скликання |  |  |  |

**Про затвердження**

**Програми** **будівництва об’єктів житлово-комунального господарства**

 **Могилів-Подільської міської територіальної громади**

**на 2025-2027 роки**

Керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про державні цільові програми», «Про благоустрій населених пунктів», рішення 36 сесії Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 03.10.2023 №858 «Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання», -

**міська рада ВИРІШИЛА**:

**1.** Затвердити Програму будівництва об’єктів житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської територіальної громади

на 2025-2027 роки згідно з додатком, що додається.

**2.** Фінансово-економічному управлінню міської ради (Власюк М.В.) забезпечити фінансування даної Програми в межах затверджених бюджетних призначень.

**3.** Визнати головним розпорядником коштів виконання даної

Програми - управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради (Стратійчук І.П.).

**4.** Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2025 року.

**5.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О. тана постійні комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Трейбич Е.А.), з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Гаврильченко Г.М.).

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

 до рішення 44 сесії

 міської ради 8 скликання

 від 08 липня 2024 року №1086

**Програма**

**будівництва об’єктів житлово-комунального господарства**

**Могилів-Подільської міської територіальної громади**

**на 2025-2027 роки**

м. Могилів-Подільський

2024

**І. ПАСПОРТ**

**Програма будівництва об’єктів житлово-комунального господарства**

**Могилів-Подільської міської територіальної громади**

**на 2025-2027 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради |
| 2. | Головний розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | - |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  |
| 5. | Співвиконавці (учасники Програми) | - |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| 7. | Мета Програми | Реалізація заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунального та соціального призначення, розв’язання гострих соціальних питань, підвищення рівня життєзабезпечення населення, конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості громади |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних дляреалізації Програми, всього: | 7585,441 тис. гривень, з них:на 2025 рік - 3021,697 тис. грн;на 2026 рік - 2626,266 тис. грн;на 2027 рік - 1937,478 тис. грн |
| 8.1. | у тому числі:- коштів місцевого бюджету;- коштів обласного бюджету;- коштів державного бюджету;- кошти інших джерел | 7585,441 тис. грн--- |
| 9. | Очікувані результати виконання Програми | Підвищення якості житлово-комунальних послуг; розвиток конкуренції та сучасних форм самоорганізації населення у даній сфері; стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів для зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів; покращення об’єктів та елементів благоустрою громади, забезпечення їх належного утримання; покращення технічного стану вулиць; розвиток централізованої мережіводопостачання та водовідведення в районах приватної забудови; розвиток закладів культури та спорту  |

 **2. Мета Програми**

Програмою передбачена реалізація заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунального та соціального призначення - мереж зовнішнього вуличного освітлення, що дозволить поступово наблизити розв’язання гострих соціальних питань, підвищити рівень життєзабезпечення населення, конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість громади.

Програму розроблено з урахуванням реального стану у сфері облаштування освітлення територій громади з урахуванням впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій.

**3. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма**

**Одним із важливих компонентів організації комфортного для людини середовища проживання є наявність освітлення вулиць населених пунктів. Необхідність вуличного освітлення прямо передбачена рядом нормативних актів задля забезпечення належної безпеки людей в темний період доби. Облаштування зовнішнього освітлення на вулицях, де проживають молоді сім’ї, пенсіонери, діти шкільного та дошкільного віку, інваліди - це важливий крок у створенні сприятливих умов для проживання в селі, підвищення рівня добробуту населення та гарантування безпеки.**

 **4. Основні завдання та заходи Програми**

Головним завданням реалізації Програми є:
- узгодження економічних інтересів держави та суб’єктів господарювання;

- поліпшення якості управління комунальною інфраструктурою;

- створення сприятливого і комфортного простору населенню громади шляхом

 будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціальної

 інфраструктури;

- створення та поліпшення технічного стану, забезпечення сталої

 безперебійної роботи мережі зовнішнього вуличного освітлення, підвищення

 ефективності та безпечності його функціонування;

- реалізація існуючих та розробка нових проектів.

 **5. Фінансове забезпечення Програми**

Джерелом фінансування Програми виступають кошти місцевого бюджету та інші не заборонені законодавством джерела.

Для реалізації Програми «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської територіальної громади на

2025-2027 роки» необхідно передбачити кошти місцевого бюджету в сумі 7585,441 грн, а саме:

на 2025 рік - 3021,697 тис. грн;

на 2026 рік - 2626,266 тис. грн;

на 2027 рік - 1937,478 тис. грн.

По об’єктний розподіл коштів бюджету здійснюється щорічно, шляхом внесення змін та доповнень до даної Програми.

У ході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету та потреб у виконанні тих чи інших робіт.

**6. Очікувані результати виконання Програми**

**Реалізація Програми покращить ситуацію для:**

**- працюючого населення під час пересування до робочих місць та додому;**

**- молоді, яка відвідує спортивні, культурні, розважальні чи інші установи;**

**- пенсіонерів та інших категорій місцевого населення, які користуються**

 **послугами закладів культури, торгівлі (у тому числі у вечірній час);**

**- гостей, що відвідують наших односельців або місцеві організації у**

 **виробничих справах;**

**- родинного спілкування чи з іншою метою і перебувають на території**

 **громади у темний час доби.**

**Загалом зменшиться рівень злочинності.**

**7. Контроль за ходом виконання заходів Програми**

 Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює:

- управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської

 міської ради;

- постійна комісія міської ради з питань фінансів, бюджету, планування

 соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного

 співробітництва;

- постійна комісія міської ради з питань комунальної власності, житлово-

 комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

 Інформація (звіт) про хід виконання заходів Програми виноситься на розгляд засідань сесії Могилів-Подільської міської ради.

 Секретар міської ради Тетяна БОРИСОВА

 *Додаток*

 *до Програми будівництва об’єктів*

 *житлово-комунального господарства*

 *Могилів-Подільської міської територіальної*

 *громади на 2025-2027 роки*

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ**

**Програми будівництва об’єктів житлово-комунального господарства**

**Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк вико-нання заходу** | **Виконавці**  | **Джерела фінансу-****вання** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн** | **Очіку-ваний результат** |
| **2025** **рік** | **2026 рік** | **2027** **рік** | **Всього** |
| **План** | **Факт**  | **План** | **Факт**  | **План** | **Факт**  | **План** | **Факт**  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.  | Будівництво мереж вуличного освітлення  | 1.1. Нове будівництво мереж вуличного освітлення в селі Грушка Могилів-Подільського району Вінницької області | 2027рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності, які визначенні за результатами публічних закупівель | Місцевий бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  | 1937,478 |  | 1937,478 |  | Освітлення території міста та сіл громади відповідно до потреб громади |
| 1.2. Нове будівництво мереж вуличного освітлення в селі Слобода-Шлишковецька Могилів-Подільського району Вінницької області | 2026рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності, які визначенні за результатами публічних закупівель | Місцевий бюджет | 0,000 |  | 2626,266 |  | 0,000 |  | 2626,266 |  | Освітлення території міста та сіл громади відповідно до потреб громади |
| 1.3. Нове будівництво мереж вуличного освітлення вселі Карпівка Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області  | 2025рік | Управління житлово-комунального господарства міської ради, підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, що мають право на здійснення відповідної діяльності, які визначенні за результатами публічних закупівель | Місцевий бюджет | 3021,697 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3021,697 |  | Освітлення території міста та сіл громади відповідно до потреб громади |
| **Разом по Програмі:** | **3021,697** |  | **2626,266** |  | **1937,478** |  | **7585,441** |   |   |

 Секретар міської ради Тетяна БОРИСОВА