УКРАЇНА

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| Від 13.06.2024 | м. Могилів-Подільський | № 158-р |
| --- | --- | --- |

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Могилів - Подільської  міської територіальної громади   до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.

Відповідно до   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  наказу  начальника  Вінницької обласної  військової адміністрації  Сергія  Борзова   від  24.05.2024  №351  « Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років», -

1. Затвердити план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери  громади   до  роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років /згідно додатку №1/.

2. Затвердити склад міської  комісії  з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери   громади  до  роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років  та його стабільного проходження  /згідно додатку №2/.

3. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери   громади:

- взяти під особистий  контроль виконання плану заходів та, відповідно до встановлених термінів, інформувати про виконання виконком міської ради;

- про підготовку до осінньо-зимового періоду  2024-2025 років звітувати в управління житлово-комунального господарства міської ради станом на 10 та 25  число кожного місяця до остаточного виконання запланованих заходів (не пізніше  10 жовтня 2024 р.).

4. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради забезпечити узагальнення наданої інформації та подальше інформування в  Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації  і  Управління дорожнього господарства обласної  військової  адміністрації щомісяця, станом на 13 та 28 числа.

5.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від  08.06.2023р.  №172-р  «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років».

6. Управлінню культури та інформаційної діяльності міської ради

розмістити дане розпорядження  на офіційному сайті міської ради.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова				                    ГЕННАДІЙ  ГЛУХМАНЮК

Підг. Стратійчук І.П.

- Додаток № 1

- до   розпорядження

- міського голови

- від  13.06.2024р.   № 158-р

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери Могилів - Подільської  міської територіальної громади

до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати роботу об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду (в тому числі гуртожитків), паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства громади протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років. За результатами проведеного аналізу розробити та затвердити комплексний план заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі, управління освіти, управління культури та інформаційної діяльності міської ради, КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р, старости | До 15 червня 2024 року |
| 2. | Створити міську комісію для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, до складу яких включити представників управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Вінницькій області | Виконком міської ради | До 15 червня 2024 року |
| 3. | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років на засіданнях міської комісії та виконкому міської ради з визначенням заходів, які потребують вирішення. | Виконком міської ради | До 30 серпня 2024 року |
| 4. | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; виконання в запланованих обсягах заходів щодо будівництва, модернізації та технічного переоснащення основного обладнання та мереж; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; перевірка справності димових те вентиляційних каналів; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, приведення теплових та гідравлічних втрат відповідно до вимог нормативно-технічної документації; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; проведення гідропневматичної, в разі необхідності – хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; виконання ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки; забезпечити справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; забезпечити постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення); підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур. | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти, управління культури та інформаційної діяльності міської ради , КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р.,керівники підприємств житлово-комунального господарства, старости | До 30 серпня 2024 року |
| 5. | Продовжити роботу щодо переведення газових котелень(котлів) бюджетних закладів та підприємств комунальної теплоенергетики на альтернативні та поновлювальні джерела енергії | Виконком м.р., управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти, МКП «Теплоенергетик» | До 30 вересня 2024 року |
| 6. | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення, будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. | Виконком м.р., управління освіти, управління культури та інформаційної діяльності міської ради , КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под. міськцентр первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 30 вересня 2024 року |
| 7. | Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду та їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницький області , відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 р. № 620/378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 р. №1310/16001. | Виконком міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі, управління освіти, управління культури та інформаційної діяльності міської ради | До 30 вересня 2024 року |
| 8. | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення; створити списки проблемних об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та, при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади; через засоби масової інформації посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо безпечного використання газу в побуті. | Виконком міської ради, управління газового господарства та МКП «Житловокомунгосп», ОСББ, ЖБК | До 30 вересня 2024 року |
| 9. | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів з відвалами та інших спеціальних машин і механізмів), відкачующої та зварювальної техніки, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, не залежно від форми власності та відомчої належності. | Управління житлово-комунального господарства м.р., міські комунальні підприємства, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 30 вересня 2024 року |
| 10. | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями, різних форм власності та відомчої приналежності питання щодо безоплатної передачі філії ДП «Вінницький облавтодор» автодорожньої техніки для очистки доріг загального користування на період несприятливих погодних умов | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р. | До 02 листопада 2024 року |
| 11. | Організувати роботу, при необхідності, щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 02 листопада 2024 року |
| 12. | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипочних матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., міські комунальні підприємства, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 01 листопада 2024 року |
| 13. | Спільно з власниками (балансоутримувачами) житлового фонду організувати роботу щодо: забезпечення вільного доступу працівників газового господарства в підвальні приміщення для перевірки їх загазованості; утримання дворових та внутрішньобудинкових систем газопостачання в належному технічному стані, проведення їх фарбування та своєчасного ремонту; укладання угод із спеціалізованими газовими службами на технічне обслуговування систем газопостачання багатоповерхових житлових будинків, газифікованих природним газом; забезпечення вільного доступу працівників газового господарства для проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання будинків (квартир). | Виконком міської ради, управління газового господарства та МКП «Житловокомунгосп», ОСББ, ЖБК | До 01 жовтня 2024 року |
| 14. | Розробити та узгодити в оперативному порядку оперативні плани спільних дій спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. | Виконком міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 30 серпня 2024 року |
| 15. | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства) | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | Протягом опалювального періоду |
| 16. | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Виконком міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 01 жовтня 2024 року |
| 17. | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду по будинковими приладами обліку холодної води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії до забезпечення 100 % показників. | Управління житлово-комунального господарства м.р. МКП «Водоканал», МКП «Теплоенергетик» | До 30 вересня 2024 року |
| 18. | Активізувати роботу з оптимізації та планування теплопостачання, розроблення та реалізації схем теплопостачання міст та інших населених пунктів, строк дії яких має бути не менше 5-7 років на основі оптимального поєднання централізованих та автономних систем теплопостачання | Виконком м.р.,управління освіти, управління культури та інформаційної діяльності міської ради , КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 01 жовтня 2024 року |
| 19. | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Виконком міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2024 року |
| 20. | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2024–2025 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків. | Виконком м.р.,управління освіти, управління культури та інформаційної діяльності міської ради , КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 30 серпня 2024 року |
| 21. | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання, посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками. | Підприємства житлово-комунального господарства міста. | До 30 вересня 2024 року |
| 22. | Забезпечити безумовне виконання запланованих на 2024р. робіт з розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення міста | Виконком міської ради, МКП «Водоканал» | До 02 листопада 2024р. |
| 23. | Забезпечити виконання робіт на об’єктах, відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | Виконком міської ради | До 15 січня 2024 року |
| 24. | Забезпечити укладання підприємствами житлово-комунального господарства, соціальної сфери громади договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. | Виконком м.р.,управління освіти, управління культури та інформаційної діяльності міської ради , КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 30 вересня 2024 року |
| 25. | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо їх погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату поточної заробітної плати. | Підприємства житлово-комунальної галузі | До 28 серпня 2024 року |
| 26. | Вжити заходів щодо висвітлення на офіційному сайтф міської ради питання стану підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління культури та інформаційної діяльності міської ради | Протягом серпня – листопада 2024 року |

Перший заступник міського голови                                                        Петро БЕЗМЕЩУК

Додаток  №  2

до    розпорядження

міського голови

від   13.06. 2024 р.   № 158-р

С К Л А Д

міської  комісії  з підготовки підприємств

житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного

комплексу та об’єктів соціальної сфери  Могилів - Подільської  міської територіальної громади   до роботи в

умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025  років

та його стабільного проходження.

Голова комісії:

1. Безмещук Петро Олександрович  –  перший заступник міського голови,

голова оперативного штабу;

Члени комісії:

2. Стратійчук Ігор Павлович  –              начальник управління житлово-комунального  господарства міської ради,заступник голови                                                                  оперативного штабу;

3.Бойко Сергій Дмитрович –                 директор Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик»,

4. Рибак Сергій Тимофійович  -           директор Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Водоканал»;

5. Авдєєв Геннадій  Віталійович -       директор   Могилів-Подільського міського комунального підприємства  «Житловокомунгосп»;

6. Поцелуйко Олег  Володимирович -  директор Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств»;

7. Чорнодолюк Юрій Іванович   –       начальник  управління з питань

надзвичайних ситуацій, цивільного

захисту населення, оборонної та

та мобілізаційної роботи міської ради;

8. Дейнега Людмила Вікторівна  –  начальник  управління праці та соціального

захисту населення. міської ради;

9. Череватова Наталя Павлівна    – головний лікар КУ «Мог-Под міськцентру   первинної     медико-санітарної  допомоги;

10. Онофрійчук Олександр Васильович -   директор  КУ Мог-Под окружна

лікарня інтенсивного лікування;

11. Чорний Микола Михайлович   - начальник управління освіти міської ради;

12. Квачко Тетяна Володимирівна   -  начальник управління культури та

інформаційної діяльності  міської ради;

13. Гримчак Олена Миколаївна  –  староста с. Грушка, Пилипи, Садки,

Вільне, Сл. Шлишковецька, Шлишківці

Шлишківці;

14. Будза  Тетяна Вікторівна       -  староста с. Бронниця,Григорівка, Нова

Григорівка, Криштофіївка, Оленівка;

15. Рекунова Ніна Ігорівна           - староста с. Яруга, Івонівка, Садківці,

Суботівка;

16. Петрик Петро Іванович          -  староста с. Озаринці;

17. Герега Антоніна Григорівна -  староста с. Сказинці, Воєводчинці, Коштуля;

18. Віннічук Олександр Сергійович –  староста с. Немія;

19. Тодорчук Наталія Василівна -     староста с. Серебрія;

20. Олійник Тетяна Василівна      -   староста с. Карпівка;

21. Уваров  Максим Михайлович   –  директор  «Могилів-Подільські  ЕМ»

(за згодою);

22. Петровський Петро Казімірович   -      фахівець з адміністративної діяльності  Могилів-Подільської дільниці Жмеринського відділення АТ «Вінницягаз» (за згодою);

23. Василічишен Віктор Васильович –   завідувач Могилів-Подільського сектору Управління Державної інспекції з енергетичного нагляду України   у Вінницькій області (за згодою);

24. Черніцький Сергій Миколайович - державний інспектор з енергетичного нагляду Управління Державної інспекції з енергетичного нагляду України   у Вінницькій області (за згодою);

Секретар   комісії:

25. Гримчак Олександр Іванович -  начальник виробничо-технічного відділу

управління житлово-комунального

господарства Могилів-Подільської

міської ради.

Перший заступник міського голови                                   Петро БЕЗМЕЩУК