УКРАЇНА

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| Від 13.03.2024 | м. Могилів-Подільський | № 58-р |
| --- | --- | --- |

Про проведення  щорічної акції   з благоустрою та санітарної очистки території  Могилів - Подільської  міської територіальної громади

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.10  №777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», згідно з  наказом начальника Вінницької  обласної  військової адміністрації Сергія  Борзова від  28.02.2024   №122   «Про організацію щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів області»,-

1. Провести   на  території  Могилів - Подільської  міської територіальної громади щорічну   акцію з благоустрою та санітарної очистки  протягом  березня-квітня  2024 року.

2. Керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, працівникам органів місцевого самоврядування, громадським організаціям, навчальним закладам, приватним підприємцям,  старостам відповідних старостинських округів,   жителям   міської територіальної громади  прийняти участь в проведенні акції з благоустрою та санітарної очистки території  Могилів - Подільської  міської територіальної громади    та виконанні наступних  заходів :

- на своїх прилеглих та закріплених  територіях виконати роботи по

прибиранню територій,  висаджуванню дерев, кущів, квітів та багаторічних трав; ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища;

-    про проведену роботу поінформувати управління житлово

комунального   господарства міської ради    до 24  квітня  2024 року   по  тел/факсу 6-27-08.

3. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, старостам відповідних старостинських округів  організувати та виконати роботи по  очищенню берегів річок від сміття, упорядкуванню пам’ятників,  що мають історичне та культурне значення.

4. Могилів – Подільському міському комунальному підприємству «Житловокомунгосп», ОСББ, ЖБК  та мешканцям багатоквартирних будинків організувати та виконати роботи по впорядкуванню  своїх  дворових територій , спортивних та дитячих майданчиків, привести в належний стан  малі архітектурні  форми, цоколі будинків, очистити від сміття підвали.

- Затвердити план заходів з проведення в місті акції з  благоустрою та

санітарної очистки, згідно з додатком.

- Головам квартальних комітетів, старостам  відповідних старостинських

округів провести роз’яснювальну роботу  з  мешканцями будинків  приватного  сектору,  щодо  впорядкування  прилеглих територій  біля своїх садиб та

прийняті  участі  в посадці дерев, кущів, квітів  на вулицях  міської територіальної громади.

- Управлінню культури та інформаційної діяльності міської ради

розмістити на сайті  міської ради  дане розпорядження.

- Контроль за виконанням даного  розпорядження залишаю за собою.

Міський голова				              	Геннадій ГЛУХМАНЮК

Підготував: Стратійчук І.П.

Додаток  до  розпорядження

міського голови

від  12.03.2024  №  58-р

План заходів з проведення  щорічної  акції з благоустрою та санітарної очистки території громади  протягом  березня-квітня  2024 року.

| № п/п | Назва заходів | Виконавці | Термін викона ння |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведення в належний санітарний стан своїх земельних ділянок, прилеглих та закріплених територій | Управління освіти міської ради, відділ з питань економіки фінансово-економічного управління міської ради, земельний відділ міської ради., управління архітектури та містобудування міської ради, підприємства, організації, установи всіх форм власності, приватні підприємці, власники приватних домоволодінь, старости відповідних старостинських округів | березень-квітень 2024р. |
| 2 | Упорядкування та приведення до належного естетичного та санітарного стану багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, створення нових дитячих та спортивних майданчиків | МКП «Житловокомунгосп», МКП «Комбінат комунальних підприємств» , ОСББ, ЖБК, мешканці багатоквартирних будинків, старости відповідних старостинських округів | березень-квітень 2024р |
| 3 | Упорядкування території міського парку, скверів, місць масового перебування та відпочинку населення, ремонт та приведення в належний стан малих архітектурних форм в міському парку, скверах, на дитячих майданчиках та в інших місцях загального користування | Управління ЖКГ міської ради, міський парк культури та відпочинку ім.. Л. Українки, МКП «Житловокомунгосп», старости відповідних старостинських округів | . березень-квітень 2024р |
| 4 | Виконання робіт з озеленення території громади | Підприємства, організації, установи всіх форм власності, навчальні та лікувальні заклади, приватні підприємці, жителі громади | березень-квітень 2024р |
| 5 | Упорядкування вулиць, доріг, тротуарів та придорожніх смуг, проведення робіт з очистки берегів та русел річок, виявлення та ліквідація стихійних сміттєзвалищ в зелених зонах та зонах відпочинку населення тощо | Управління ЖКГ міської ради, навчальні заклади міста, управління освіти міської ради., підприємства, організації та установи усіх форм власності, старости відповідних старостинських округів , жителі громади | березень-квітень 2024р. |
| 6 | Приведення в належний санітарний стан зон санітарної охорони джерел централізованого та децентралізованого водопостачання | МКП «Водоканал» старости відповідних старостинських округів , жителі громади | березень-квітень 2024р |
| 7 | Впорядкування територій, прилеглих до приватних будинків, недопущення складування на них побутових відходів | Голови квартальних комітетів, старости відповідних старостинських округів , мешканці будинків приватного сектору | березень-квітень 2024р |
| 8 | Впорядкування та благоустрій кладовищ, братських могил, пам’ятників та меморіальних комплексів, місць масових поховань померлих та загиблих військовослужбовців загиблих у війнах, під час проведення антитерористичної операції та захисту територіальної цілісності держави | Управління ЖКГ міської ради, МКПРО «Скорбота», старости відповідних старостинських округів | березень-квітень 2024р |
| 9 | Проведення щотижневих «Днів чистоти» | Виконком міської ради, підприємства, організації, установи всіх форм власності, навчальні та лікувальні заклади, приватні підприємці, старости відповідних старостинських округів | березень-квітень 2024р |
| 10 | Приведення у належний естетичний та санітарний стан прилеглих територій підпорядкованих бюджетних установ, дитячих та спортивних майданчиків | Управління освіти міської ради, відділ культури та туризму міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту, бюджетні установи ,які розташовані на території громади. | березень-квітень 2024р |
| 11 | Залучення у межах наданих повноважень до участі в зазначених заходах працівників підприємств, установ, організацій, представників громадських організацій, учнівську, студентську молодь та небайдужу громадськість | Виконком міської ради, управління освіти міської ради, підприємства, організації, установи всіх форм власності, навчальні та лікувальні заклади, приватні підприємці, старости відповідних старостинських округів | березень-квітень 2024р |
| 12 | Проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців громади щодо необхідності дотримання санітарних норм та правил благоустрою | Виконком міської ради, голови квартальних комітетів, старости відповідних старостинських округів | Постій но |
| 13 | Висвітлення на сайті міської ради заходів з підготовки та проведення акції з благоустрою та санітарної очистки території громади. | Управління культури та інформаційної діяльності міської ради | Постій но |

Перший заступник міського голови                                       Петро БЕЗМЕЩУК